| UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN PHÚ Số: 14 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Phú, ngày 28 tháng 01 năm 2021 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

##### Đường giao thông nông thôn xã Sơn Phú huyện Hương Sơn

##### UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ban hành ngày 13 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 15/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68 /2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 162 /QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND xã Sơn Phú về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn xã Sơn Phú huyện Hương Sơn;

Căn cứ Văn bản số 09/KTHT-TĐ ngày 28/01/2021 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình : Đường giao thông nông thôn xã Sơn Phú huyện Hương Sơn

Xét đề nghị của Ban Quản lý xây dựng công trình nông thôn mới xã;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình :Đường giao thông nông thôn xã Sơn Phú huyện Hương Sơn, với các nội dung sau:

1. Tên công trình : Đường giao thông nông thôn xã Sơn Phú huyện Hương Sơn.

2. Chủ đầu tư:  UBND xã Sơn Phú

3. Cấp công trình: Công trình giao thông cấp 4

4. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn.

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần Tư vân và Xây dựng Phố Châu.

6. Mục tiêu xây dựng: Nhằm hoàn thiện hệ thống đường giao thông, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, củng cố Tiêu chí số 2 về Giao thông trong xây dựng NTM

7. Quy mô xây dựng và các thông số kỹ thuật chủ yếu:

7.1.Nền và mặt đường

Quy mô : Xây dựng mới 1 tuyến đường với chiều dài theo lý trình 300.62 m có điểm đầu ( Km0+00) giao với đường bê tông trục xã , điểm cuối (Km0+300.62) giao với đường bê tông trục thôn 9

Tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi theo TCVN 4054-2005

* Thiết kế bình đồ, trắc dọc: Thiết kế bình đồ, trắc dọc tuyến cơ bản bám theo đường cũ hiện có, cải tạo cục bộ một số vị trí để phù hợp với thực tế; đặc điểm địa hình khu vực tuyến, tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường; phối hợp hài hòa giữa các yếu tố bình đồ - trắc dọc - trắc ngang, đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn.

* Thiết kế nền đường: Đắp nền bằng đất đồi đảm bảo tiêu chuẩn, ta luy nền đường đắp 1/1,5, đắp đất thành từng lớp đảm bảo độ chặt nền đường K≥ 0,95; đối với nền đường đào, mái ta luy nền đường đào là 1/1.

* Thiết kế trắc ngang:

+ Bề rộng nền đường: Bnền = 6.5m

+ Bề rộng mặt đường: Bmặt = 5,5m

+ Bề rộng lề đường (không gia cố): Blề = 2 x 0, 5 = 1,0m.

+ Dốc ngang mặt đường, imặt = 2%; dốc ngang lề đường, ilề = 4%.

* Thiết kế mặt đường:

Kết cấu áo đường làm mới tính từ trên xuống:

+ BTXM Mác 250# đá 1x2, dày 22cm.

+ Lớp bạt xác rắn.

+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại II dày 15cm.

+ Lớp đất nền đầm chặt K≥0,95

- Lề đường: Bề rộng lề đường (không gia cố) Blề = 2 x 0,5 = 1,0m đắp bằng đất cấp phối đồi K≥0,95

* Công trình trên tuyến:

Cầu bê tông cốt thép thường , kết cấu dạng cầu bản mố nhẹ , B = 7.0+2*0.25 =7.50M thiết kế với tải trọng xe 065HL93,

Kết cấu phần trên : Gồm 1 nhịp đơn giản L=11.8m dầm bán rỗng bằng BTCT 30Mpa , chiều dài dầm 11.8m , chiều cao 0.6 , dầm được tạo rỗng bằng bằng các lỗ tròn đường kính D360mm , mặt cầu bằng bê tông 30Mpa , dày trung bình 10cm , lan can bằng BTCT 25Mpa , tay vịn bằng thép mạ kẽm

+ Kết cấu phần dưới : Mố dạng dẻo bằng BTCT 25Mpa , móng mố đặt trên hệ gồm 7 cọc BTCT 30Mpa kích thước 35x35cm , chiều dài cọc dự kiến Ldk =10m đối với mố M1,và Ldk =12 m đối với mố M2  , Giằng móng bằng bê tông cốt thép 25Mpa , tường cánh , móng tường cánh bằng bê tông 12Mpa , móng tường cánh gia cố bằng 6 cọc đóng BTCT 30Mpa  kích thước 35x35 cm , chiều dài cọc dự kiến Ldk =5m với mố M1 và Ldk =73 đối với mố M2 , phía sau phần than mố bố trí tấm chắn đất bằng BTCT 25Mpa đúc sẵn

Mái ta luy hai đầu cầu gia cố bằng đá hộc xây vữa xi măng M100 kết hợp chân khay chống xói

8. Tổng mức đầu tư: 3.276.622.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm bảy mươi sáu triệu, sáu trăm hai mươi hai ngàn đồng)

Trong đó:

| - Chi phí xây dựng: | 2.673.400.000 | đồng |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí quản lý dự án: | 78.491.000 | đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 301.204.000 | đồng |
| - Chi phí khác: | 67.497.000 | đồng |
| - Chi phí dự phòng: | 156.030.000 | đồng |

9. Hình thức quản lý dự án: Thuê ban quản lý và thực hiện dự án theo quy định của Nhà nước.

10. Tiến độ thực hiện dự án:  Năm 2021

11. Nguồn vốn: Ngân sách huyện hỗ trợ, ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác

12. Phương án xây dựng: Làm mới

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Văn phòng UBND xã; Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới, Ban Tài chính, Ban Xây dựng cơ bản và Trưởng các ngành, đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - BCĐ NTM xã. - Lưu: VT; | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Quang Tảo |
| --- | --- |